}

Contenido

1.	Antecedentes	3

2.	Propósito del documento	3

3.	Control de Versiones	3

4.	Requerimiento	4

5.	Equipo de trabajo	4

6.	Plan de Trabajo	4

7.	Entregables	5

8.	Costos de Implementación y Desarrollo	5

9.	Personas involucradas en el desarrollo del requerimiento	5

10.	Plan de pago	5

11.	Penalización por incumplimiento	5

12.	Condiciones de Revisión y aprobación	6

# Antecedentes

Se tiene implementado la facturación 3.3 y funciona correctamente, es necesario hacer la migración a versión 4.0 de los WSDL como programas de SAP.

# Propósito del documento

Conocer la situación de los requerimientos tanto funcionales como técnicos para que el área de Facturación (SD), cumpla con las leyes mexicanas establecidas.

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06.10.2021 | Gerardo Ruiz | Creación de documento. |

# Requerimiento

Realizar migración de programas Z

Realizar migración desde PO(web Services) a versión 4.0(EditFact)

# Equipo de trabajo

Perfil de nuestro colaborador: Líder de proyecto.

- Será el líder de proyecto de esta colaboración.

- Llevará toda la comunicación y seguimiento de actividades y avances entre CLIENTE y VIKO.

- Resolverá todas las dudas acerca de este proyecto.

- Realizará y coordinará las actividades con el equipo.

Perfil de nuestro colaborador: Consultor Senior ABAP.

Realizará las configuraciones del lado de PO y programas Z (Proxy).

Apoyará al líder de proyecto en las actividades que se le asignen.

Las tareas relacionadas con áreas funcionales y testeo serán ejecutadas por el equipo CLIENTE.

# Plan de Trabajo

Tenemos considerado un plan de trabajo basado 4 semanas, usando la metodología ASAP con 5 fases:

Project preparación: se definen las estrategias, los riesgos, el equipo, y el estudio de variables preparatorias.

Blueprint: se establecen los requisitos de negocios y los procesos sistémicos.

Realización: se analizan las fases y se trasladan al ambiente SAP a través del desarrollo de programas, pruebas y configuración de procesos.

Final preparación: se realizan los últimos ajustes antes de la implementación.

Go live y soporte: se implementa el proyecto en SAP.

# Entregables

Documentación de procesos de facturación versión 4.0

# Costos de Implementación y Desarrollo

El costo que se muestra en esta sección es por hora, los costos no incluyen IVA.

| Tarea | Tiempo Horas | Costo U.MXN | Importe MXN |
| --- | --- | --- | --- |
| Adaptación del módulo SD – Datos maestros | 60 | $1200.00 | $72,000.00 |
| Adaptación de Web Services de Editfact PO | 60 | $1200.00 | $72,000.00 |
| Adaptación a programas “Z” | 60 | $1200.00 | $72,000.00 |
| Total |  |  | $216,000.00 |

# Personas involucradas en el desarrollo del requerimiento

| Nombre | Rol en la Organización / Módulo | e-mail |
| --- | --- | --- |
| Gerardo Ruiz | SAP BW Sr, | Fgruizg@infatlan.mx |

# Condiciones de Revisión y aprobación

| Nombre | Rol en el Proyecto / Organización | Versión Aprobada | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerardo Ruiz | Validación técnica y funcional | 1.0 |  |  |